| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  | RRE-200075 |  |  |  | 037664 |  |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200175 |  |  | Engine assembly |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  | CSN: - |  | TSO: N/A |  |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| Service requested: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REALIZAR DESMODULAÇÃO DO MÓDULO DE TURBINA E COMPRESSOR. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. PERFORM DEMODULATION OF THE TURBINE AND COMPRESSOR MODULE. NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ABNORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 2 | REALIZAR DESMONTAGEM DA GEARBOX UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005. DISASSEMBLE THE GEARBOX USING THE HMM - CSP22005 AS A REFERENCE. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 3 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL DAS ENGRENAGENS E ROLAMENTOS. PERFORM VISUAL INSPECTION OF GEARS AND BEARINGS. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 4 | REALIZAR MONTAGEM DA GEARBOX CONFORME HEAVY MANUAL CSP22005. ASSEMBLY THE GEARBOX ACCORDING TO THE HEAVY MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 6 | REALIZAR MODULAÇÃO DO MÓDULO DE COMPRESSOR UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005. MODULATE THE COMPRESSOR MODULE USING THE HMM - CSP22005 AS A REFERENCE. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 7 | REALIZAR MODULAÇÃO DO MÓDULO DE TURBINA UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005. PERFORM ASSEMBLY OF TURBINE MODULE PER HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 8 | REALIZAR TESTE DO MOTOR UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA O HMM - CSP22005 SENDO NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO PERFORMANCE, DE VIBRAÇÃO, VAZAMENTOS EM GERAL E RUÍDOS ANORMAIS. PERFORM TEST OF ENGINE PER HMM – CSP22005AS REFERENCE, CHECK PERFORMANCE, VIBRATION, LEAKS AND ANY NOISE THAT IS NOT ACCEPT BY HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | Branco de provas |  |  |  |
| 9 | REALIZAR PRESERVAÇÃO DO MOTOR CONFORME INSTRUÇÕES DO HMM – CSP22005. PRESERVE AS NECESSARY PER HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | BANCO DE PROVAS |  |  |  |
| 10 | REALIZAR ACABAMENTO DO MOTOR. - VERIFICAR TODOS OS ACESSÓRIOS; - VERIFICAR SE TODOS OS PROCESSOS SOLICITADOS FORAM CUMPRIDOS; - VERIFICAR SE TODO O MATERIAL RECEBIDO ESTÁ SENDO ENVIADO DE VOLTA; - VERIFICAR E ASSINAR TODAS AS ETAPAS DO FORMULÁRIO FS.0805 NAS PÁGINAS 4 E 5. - VERIFICAR A NECESSIDADE DE DESPACHO DOS MATERIAIS SUCATA. PERFORM FINISH OF ENGINE WORK. - CHECK ALL ACCESSORIES - CHECK IF ALL PROCEDURES REQUESTED WAS DONE ACCORDINGLY. - CHECK IF ALL ITEMS RECEIVED WILL BE SEND BACK. - CHECK FORM FS.0805 PAGES 4 AND 5 AND FILL ACCORDINGLY. - CHECK IF THE SCRAPS WILL BE SENT BACK TO THE CUSTOMER. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO FINAL CONFORME HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. FINAL INSPECTION PER HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  |  |  | 19/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)