| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  | RRE-201381 |  |  |  | 043294 |  |  |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-201381 |  |  | Engine assembly |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  | TSO: |  |  |  | CSO: |  |  |
| INSPEÇÃO POR OVERSPEED. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | Realizar inspeção de recebimento do motor efetuando os registros necessários no formulário FS.0805 e os registros fotográficos conforme necessário. Perform receive inspection of the engine, make the necessary records on form FS.0805 and take photos as necessary. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 2 | Realizar análise de dados da Unidade de Monitoramento do Motor (EMU) Perform Engine Monitoring Unit (EMU) data analysis. |  |  |  |  |  |  | ENGENHARIA |  |  |  |
| 3 | Verificar disponibilidade de horas do motor, módulos e acessórios. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade. Check available hours of engine, modules and acessories. Check services boletins applicable and airworthiness directive. |  |  |  |  |  |  | CTM |  |  |  |
| 4 | Realizar reunião de início de projeto registrando na ata de reuniões - IAS-RG-0008. Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008. |  |  |  |  |  |  | PRODUÇÃO |  |  |  |
| 5 | Realizar desmodulação do módulo de turbina. Nota: Durante a remoção dos módulos caso seja encontrada alguma anormalidade registrar e fotografar. Perform demodulation of the turbine module. Note: When removing modules, pay attention and if any abnormality is found record and take photos. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 6 | Realizar desmodulação do módulo de compressor. Nota: Durante a remoção dos módulos caso seja encontrada alguma anormalidade registrar e fotografar. Perform demodulation of the compressor module. Note: When removing modules, pay attention and if any abnormality is found record and take photos. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 7 | Realizar inspeção visual nos periféricos da montagem final. Perform visual inspection of miscellaneous of final assembly. |  |  |  |  |  |  | Inspeção |  |  |  |
| 8 | Realizar modulação do módulo de compressor utilizando como referência o HMM - CSP22005. Perform assembly of compressor module per HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 9 | Realizar modulação do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005. Perform assembly of turbine module per HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 10 | Realizar teste do motor utilizando como referência o HMM - CSP22005 sendo necessário a verificação performance, de vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais. Perform test of engine per HMM – CSP22005as reference, check performance, vibration, leaks and any noise that is not accept by HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | Branco de provas |  |  |  |
| 11 | Realizar preservação do motor conforme instruções do HMM – CSP22005. Preserve as necessary per HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  | Banco de provas |  |  |  |
| 12 | Realizar acabamento do motor. - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform finish of engine work. - Check all accessories - Check if all procedures requested was done accordingly. - Check if all items received will be send back. - Check form FS.0805 pages 4 and 5 and fill accordingly. - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  | M250&RR300 |  |  |  |
| 13 | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Antonio claudio |  |  |  |  |  | 03/04/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)