| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000001 |  |  | RRE-200263 |  |  |  |  | 042948 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-200263 |  |  |  | Engine assembly |  |  | PMI |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: PMI 2000 horas, NGV 2° stg Overhauled, SB A72-024, SB 72-016, SB 72-017, SB 72-027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | RR300 | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento do motor efetuando os registros necessários no formulário FS.0805 e os registros fotográficos conforme necessário. Perform receive inspection of the engine, make the necessary records on form FS.0805 and take photos as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar disponibilidade de horas do motor, módulos e acessórios. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade. Check available hours of engine, modules and acessories. Check services boletins applicable and airworthiness directive. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CONTROLLER | REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING |  |  | Realizar reunião de início de projeto registrando na ata de reuniões - IAS-RG-0008. Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | RR300 | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar desmodulação do módulo de turbina. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. Perform demodulation of the turbine module. NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ABNORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual nos periféricos da montagem final. Perform visual inspection of miscellaneous of final assembly. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Certifique-se de que as diretrizes de aeronavegabilidade e services bulletins aplicaveis conforme análise documental inicial, estão aplicados corretamente. Ensure applicable airworthiness directives and services bulletins as per initial document analise was applied correctly. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | RR300 | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar modulação do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005. Perform assembly of turbine module per HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | BANCO DE PROVAS | TESTE /TEST |  |  | Realizar teste do motor utilizando como referência o HMM - CSP22005 sendo necessário a verificação de vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais. Perform test of engine per HMM – CSP22005as reference, check vibration, leaks and any noise that is not accept by HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | BANCO DE PROVAS | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do HMM – CSP22005. Preserve as necessary per HMM – CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RR300 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento do motor: - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform finish of engine work: - Check all accessories - Check if all procedures requested was done accordingly. - Check if all items received will be send back. - Check form FS.0805 pages 4 and 5 and fill accordingly. - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)