| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23033380 |  |  | CAE-881701 |  |  |  |  | 048531 |  |  | 02322 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-B17F / CAE-881711 |  |  |  | ENGINE ASSEMBLY |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento do motor efetuando os registros necessários no formulário FS.1246 e os registros fotográficos conforme necessário. Perform receive inspection of the engine, make the necessary records on form FS.1246 and take photos as necessary. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING |  |  | Realizar reunião de início de projeto registrando na ata de reuniões - IAS-RG-0008 Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008 |  |  |  |  |  |  |
|  | ENGENHARIA | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar disponibilidade de horas do motor, módulos e acessórios. Verificar aplicabilidade de boletins, diretrizes de aeronavegabilidade e TBO. Check available hours of engine, modules and acessories. Check services bulletins applicable, airworthiness directive and TBO. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar desmodulação do módulo de turbina. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DO MÓDULO CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. Perform demodulation of the turbine module. NOTE: WHEN REMOVING MODULE, PAY ATTENTION AND IF ANY ABNORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual dos acessórios e periféricos utilizados na montagem final e preencher formulário FS. 1252. Perform visual inspection of accessories and final assembly parts, fill up form FS.1252. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Certifique-se de que as diretrizes de aeronavegabilidade aplicáveis e services bulletins selecionados para serem aplicados conforme análise documental inicial, foram aplicadas de forma adequada. Ensure applicable airworthiness directives and services bulletins selected to be applied as per initial document analysis was applied accordingly. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar modulação do módulo de turbina utilizando como referência o OHM GTP5243-3 e preencher o formulário FS.1245. Perform assembly of turbine module per OHM GTP5243-3 and fill form F.S. 1245. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | TESTE FINAL/ FINAL TEST |  |  | Realizar teste do motor utilizando como referência o GTP5243-3 verificar performance, vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais pelo OHM GTP5243-3. Carry out engine test using the GTP5243-3 as a reference to check performance, vibration, leaks in general and abnormal noises using the OHM GTP5243-3. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do GTP5243-3. Preserve as necessary per GTP5243-3. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento do motor. - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.1246 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform finish of engine work. - Check all accessories - Check if all procedures requested was done accordingly. - Check if all items received will be send back. - Check form FS.1246 pages 4 and 5 and fill accordingly. - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  |
|  | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme OHM GTP5243-3. Final inspection per OHM GTP5243-3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| ACRESCENTAR OS DEMAIS PASSOS NA OS PRINCIPAL 048531 CONFORME ACIMA |  |  |  |  |  | LEANDRO SOUZA |  |  |  | 28/10/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)