| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23035128 |  |  | CAT-98301 |  |  |  |  | Alterar essa O.S. 049650 para o escopo abaixo. |  |  | 02124 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C30P |  |  |  | Engine assembly |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: 2000hs + Overhaul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento do módulo efetuando os registros necessários no formulário FS.0805 e os registros fotográficos conforme necessário. Perform receive inspection of the module, make the necessary records on form FS.0805 and take photos as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CTM | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar disponibilidade de horas do módulo e acessório. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade. Check available hours of module and acessorie. Check services boletins applicable and airworthiness directive. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CONTROLLER | REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING |  |  | Realizar reunião de início de projeto registrando na ata de reuniões - IAS-RG-0008. Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  | Realizar desmontagem do módulo de turbina. Perform disassembly of the turbine module. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e o formulário FS.0955 e FS.0958 conforme necessário. Perform cleaning of the turbine module, combustion section and final assembly parts per OHM – 14W3 and the form FS.0955 and FS.0958 as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e o formulário FS.0955 e FS.0958 conforme necessário. Perform NDT of the turbine module, combustion section and final assembly parts per OHM – 14W3 and the form FS.0955 and FS.0958 as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza PÓS-NDT do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e o formulário FS.0955 e FS.0958 conforme necessário. Perform cleaning POST-NDT of the turbine module assembly parts per OHM – 14W3 and the form FS.0955 and FS.0958 as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação dos eixos, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme OHM – 14W3. Perform preservation of shafts, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per OHM – 14W3. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 efetuando os registros nos formulários FS.0687, FS.0940 e FS.0944. NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO. Perform inspection of the compressor module per OHM – 14W3 as a reference, making the records on forms FS.0687, FS.0940 and FS.0944. NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0784 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0784 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________. Final RH: __________. NCC: ___________. Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | M250 | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0785 e registrar valor final do balanceamento. Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0785 and record final values of balancing. Values: Final LH: _________. Final RH: __________. NCC: ___________. Valid until: ___________. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e registrando as informações nos formulários FS.0764 e FS.0947. Assembly the compressor module per OHM – 14W3 as reference and recording the information on forms FS.0764 and FS.0947. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | BANCO DE PROVAS | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM – 14W3. Preserve as necessary per OHM – 14W3. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | M250 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento do motor: - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform finish of engine work: - Check all accessories - Check if all procedures requested was done accordingly. - Check if all items received will be send back. - Check form FS.0805 pages 4 and 5 and fill accordingly. - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme Overhaul Manual 14W3. Final inspection per Overhaul Manual 14W3. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| N/A |  |  |  |  |  | Antonio Claudio |  |  |  | 19/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)