| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23062052 |  |  | CAE-900203 |  |  |  |  | CORRIGIR A OS 053942 |  |  | 0 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| M250-C30 / CAE-900203 |  |  |  | Engine assembly |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 01 |  |  |
| TSN: - |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Teardown Inspection (Desmontagem completa para avaliação) - Inspeção 2000horas/overhaul de turbina - 2000 horas do motor. Teardown para Overhaul dos acessórios - FCU, BLEED VALVE, FUEL NOZZLE E PTG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | M250 | INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION |  |  | Realizar inspeção de recebimento do motor efetuando os registros necessários no formulário FS.0768 e os registros fotográficos conforme necessário. Perform receive inspection of the engine, make the necessary records on form FS.0768 and take photos as necessary. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | M250 | ANÁLISE DE ENGENHARIA |  |  | Realizar análise de dados da Unidade de Monitoramento do Motor (EMU). Perform Engine Monitoring Unit (EMU) data analysis. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CTM | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar disponibilidade de horas do motor, módulos e acessórios. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade. Efetuar os registros nos formulários IAS-RG-0161 e IAS-RG-0311. Check available hours of engine, modules and acessories. Check services boletins applicable and airworthiness directive. Make records onf forms IAS-RG-0161 and IAS-RG-0311. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CONTROLLER | REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING |  |  | Realizar reunião de início de projeto registrando na ata de reuniões - IAS-RG-0008. Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar desmodulação do módulo de turbina. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. Perform demodulation of the turbine module. NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ANORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | DESMODULAÇÃO / DESMODULATION |  |  | Realizar desmodulação do módulo de compressor. NOTA: DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. Perform demodulation of the compressor module. NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ANORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção visual dos acessórios e periféricos utilizados na montagem final e preencher formulário FS. 0943. Perform visual inspection of accessories and final assembly parts, fill up form FS.0943. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | M250 | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar modulação do módulo de compressor utilizando como referência o OHM 14W3 and preencher os formulários FS.764 e FS.0954. Perform assembly of compressor module per OHM 14W3 and fill forms FS.0764 e FS.0954. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  | Realizar modulação do módulo de turbina utilizando como referência o OHM 14W3 e preencher os formulários FS.0947, FS.0954, FS.0784 e FS.0785. Perform assembly of turbine module per OHM 14W3 and fill forms FS.0947, FS.0954, FS.0784 and FS.0785. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | BANCO DE PROVAS | TESTE /TEST |  |  | Realizar teste do motor utilizando como referência o OHM 14W3, verificar vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais pelo OHM CSP22001. Perform test of engine per 14W3 as reference, check vibration, leaks and any noise that is not accept by OHM CSP22001.. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BANCO DE PROVAS | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM 14W3. Preserve as necessary per OHM 14W3. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  | Realizar acabamento do motor: - Frenar todos os locais necessários conforme HMM; - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0768 nas páginas 4 e 5. - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform finish of engine work: - Lockwire all places requested by the HMM. - Check all accessories - Check if all procedures requested was done accordingly. - Check if all items received will be send back. - Check form FS.0768 pages 4 and 5 and fill accordingly. - Check if the scraps will be sent back to the customer. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final conforme OVERHAUL MAINTENANCE MANUAL OHM 14W3. Final inspection per OVERHAUL MAINTENANCE MANUAL OHM 14W3. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): Fazer inclusão dessas informações na os principal 053942 já aberta anteriormente. |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): João Hélio/Kauan Mateus |  |  |  | DATA (Date): 26/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)