| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10672 |  |  | CAE-848856 |  |  |  |  |  | 055347 |  |  |  | 02127 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  |  |  | QUANT: |
| M250-C47B / CAE-848856 |  |  |  | ENGINE ASSY |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | 01 |
| TSN: - |  |  |  |  | CSN: - |  |  | TSO: - |  |  | CSO: - |  |  |  |
| SERVIÇO PRINCIPAL: INSP/OVH 2000 HORAS, HARD LANDING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Realizar inspeção de recebimento do motor efetuando os registros necessários no formulário FS.0769 e os registros fotográficos conforme necessário. Perform receive inspection of the engine, make the necessary records on form FS.0769 and take photos as necessary. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CONTROLLER | REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING |  |  |  | Realizar reunião de início de projeto registrando as informações no formulário IAS-RG-0008. Perform project kick-off meeting, recording the information in the IAS-RG-0008 form. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CTM | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  |  | Verificar disponibilidade de horas do motor, módulos e acessórios. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade. Efetuar os registros necessários nos formulários IAS-RG-0161 e IAS-RG-0311. Verify availability of engine hours, modules, and accessories. Verify applicability of bulletins and airworthiness directives. Make the necessary entries in the IAS-RG-0161 and IAS-RG-0311 forms. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | DESMONTAGEM / DISASSEMBLY |  |  |  | Realizar demodulação do módulo de turbina e compressor conforme OHM CSP22001. Nota 1: caso seja encontrada alguma anormalidade, registrar e fotografar. Nota 2: criar sub O.S. de cada módulo referente a seus respectivos serviços necessários. Perform the demodulation of the turbine and compressor module and the compressor module, as per HMM CSP22005. Note 1: In case any abnormality is found, record and photograph it. Note 2: Create a sub-work order for each module related to their respective necessary services. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Realizar inspeção visual dos acessórios e periféricos utilizados na montagem final e preencher formulário FS. 0791. Perform visual inspection of accessories and final assembly parts, fill up form FS.0791. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | MODULAÇÃO / MODULATION |  |  |  | Realizar modulação dos módulos de turbina e compressor utilizando como referência o OHM CSP22001 e preencher os formulários FS.0765, FS.0790 e FS.0857. Perform assembly of turbine and compressor module per OHM CSP22001 and fill forms FS. 0765, FS.0790 and FS.0857. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | TESTE /TEST |  |  |  | Realizar teste do motor utilizando como referência o CSP22001 verificar vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais pelo OHM CSP22001. Perform test of engine per CSP220001 as reference, check vibration, leaks and any noise that is not accept by OHM CSP22001. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | PRESERVAÇÃO / PRESERVATION |  |  |  | Realizar preservação do motor conforme instruções do CSP220001. Preserve as necessary per CSP22001. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | M250 | ACABAMENTO / FINISHING |  |  |  | Realizar acabamento do motor, efetuando os registros necessários no formulário FS.0769: - Frenar todos os locais necessários conforme HMM; - Verificar todos os acessórios; - Verificar se todos os processos solicitados foram cumpridos; - Verificar se todo o material recebido está sendo enviado de volta; - Verificar e assinar todas as etapas do formulário FS.0769 nas páginas 4 e 5; - Verificar a necessidade de despacho dos materiais sucata. Perform engine finishing, making the necessary entries in the FS.0787 form. - Lockwire all places requested by the HMM. - Verify all accessories; - Verify if all requested processes have been completed; - Verify if all received materials are being sent back; - Verify and sign all steps of the FS.0805 form on pages 4 and 5; - Verify the need for disposal of scrap materials. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  |  | Realizar inspeção final, conforme HMM CSP22005. Perform final inspection, as per HMM CSP22005. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |  |
| INSERIR O ESCOPO ACIMA NA OS PRINCIPAL (055347) NA ÁRVORE REFERENTE AO MOTOR CAE-848856. |  |  |  |  |  |  | JOÃO HÉLIO/KAUAN MATEUS |  |  |  |  | 28/07/2026 |  |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)